PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Task 1. Phân tích đề tài

- Nghiên cứu các văn bản pháp luật lao động hiện hành: Bộ luật Lao động 2019, các Nghị định hướng dẫn (145/2020, 12/2022...), Luật BHXH/BHYT/BHTN.

- Nghiên cứu khái niệm và vai trò của kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation) trong bài toán trợ lý pháp lý.

- So sánh trải nghiệm tra cứu luật truyền thống (tự tra cứu văn bản) với trải nghiệm có AI Agent hỗ trợ.

- Xác định các đối tượng sử dụng hệ thống:

  - Người lao động (NLĐ): tra cứu quyền lợi, tính trợ cấp, soạn đơn khiếu nại.

  - Người sử dụng lao động/HR (NSDLĐ): tra cứu nghĩa vụ, soạn hợp đồng/quyết định, tính lương/BHXH.

- Xác định yêu cầu chức năng:

  - Tra cứu & hỏi đáp có trích dẫn điều luật; tính toán quyền lợi (trợ cấp thôi việc, BHTN, lương thử việc, phép năm); soạn thảo văn bản (đơn khiếu nại, hợp đồng lao động, quyết định chấm dứt HĐLĐ).

- Xác định yêu cầu phi chức năng:

  - Bảo mật dữ liệu cá nhân người dùng (lương, thông tin hợp đồng).

  - Độ chính xác tuyệt đối cho kết quả tính toán (không chấp nhận sai số).

  - Hiệu năng truy xuất, giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả hai nhóm người dùng.

Task 2. Thiết kế hệ thống

- Xây dựng Use Case Diagram cho NLĐ và NSDLĐ/HR.

- Đặc tả chi tiết các Use Case (tra cứu, tính toán, soạn thảo).

- Thiết kế cơ sở dữ liệu và metadata schema cho văn bản pháp luật.

  - Xác định các trường chính: cấp văn bản (Luật/Nghị định/Thông tư), thời gian hiệu lực, phạm vi điều chỉnh, quan hệ sửa đổi/thay thế.

- Thiết kế kiến trúc tổng thể theo mô hình Client – Server, gồm 3 module AI tách biệt: Retrieval (RAG), Calculation (rule-based) và Drafting (LLM có kiểm soát template).

- Mô tả luồng dữ liệu giữa:

  - Frontend (Web).

  - Backend (API Server) — điều phối Intent Classifier và các module.

  - AI Services: RAG Retrieval Service, Calculation Service, Drafting Service.

Task 3. Phân tích giao diện

- Phân tích và thiết kế giao diện cho các trang:

  - Trang chủ giới thiệu hệ thống.

  - Trang tra cứu / hỏi đáp (chat) có hiển thị trích dẫn điều luật.

  - Trang tính toán quyền lợi (nhập tham số: số năm làm việc, mức lương... và nhận kết quả).

  - Trang soạn thảo văn bản (chọn mẫu, điền thông tin, xem trước và tải văn bản).

  - Trang quản trị dành cho NSDLĐ/HR (quản lý nhiều hồ sơ nhân sự, tra cứu hàng loạt).

- Hoàn thiện mockup giao diện mẫu.

Task 4. Hoàn thiện giao diện website

4.1. Phát triển Frontend

- Xây dựng giao diện website responsive (dùng tốt trên di động qua trình duyệt).

- Giao diện chat tra cứu, hiển thị câu trả lời kèm trích dẫn điều luật và disclaimer.

- Form nhập tham số cho module tính toán quyền lợi.

- Giao diện chọn mẫu và xem/tải văn bản soạn thảo.

4.2. Phát triển Backend

- Xây dựng hệ thống API điều phối (Intent Classifier + Response Generator).

- Xử lý đăng nhập, đăng ký người dùng (NLĐ/NSDLĐ).

- Quản lý lịch sử tra cứu, hồ sơ tính toán và văn bản đã soạn thảo.

Task 5. Xây dựng RAG Retrieval & Calculation Module

5.1. Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

- Thu thập văn bản luật lao động, BHXH/BHYT/BHTN từ nguồn chính thống (Cổng Thông tin Chính phủ, Thư viện Pháp luật, Cổng BHXH Việt Nam).

- Chuẩn hóa và chunking văn bản theo cấu trúc Điều/Khoản/Điểm (không chunk theo độ dài ký tự).

- Xây dựng tập dữ liệu đánh giá (eval set) riêng cho domain luật lao động, do chưa có benchmark public chuyên biệt.

5.2. Xây dựng mô hình Retrieval và Calculation

- Xây dựng embedding, vector index, metadata filter theo thời gian hiệu lực và rerank kết quả.

- Cài đặt các công thức tính toán pháp lý (trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, BHTN, lương thử việc, phép năm) dưới dạng hàm rule-based, kiểm thử được, tách biệt khỏi LLM.

- Thực hiện đánh giá và cải thiện chất lượng truy xuất (Precision/Recall) và độ chính xác tính toán.

Task 6. Tích hợp AI Agent vào hệ thống

- Xây dựng API cho từng module: Retrieval, Calculation, Drafting.

- Backend gọi các AI service để lấy kết quả tra cứu/tính toán/soạn thảo.

- Frontend hiển thị kết quả tổng hợp kèm trích dẫn điều luật và disclaimer pháp lý.

Task 7. Kiểm thử và đánh giá

- Kiểm thử giao diện website.

- Kiểm thử hệ thống Retrieval trên bộ eval tự xây (đo Precision/Recall, multi-label).

- Kiểm thử độ chính xác tuyệt đối của module tính toán (so sánh với case tính tay theo văn bản).

- So sánh với baseline (BM25 thuần, LLM không RAG) để chứng minh giá trị kiến trúc đề xuất.

- Đánh giá chất lượng văn bản soạn thảo theo checklist chuyên gia.

Task 8. Hoàn thành báo cáo và chuẩn bị trình bày

- Viết báo cáo đồ án cơ sở.

- Chuẩn bị slide thuyết trình.

- Demo hệ thống.

KẾT QUẢ DỰ ÁN:

- Báo cáo đồ án cơ sở mô tả đầy đủ:

  - Cơ sở lý thuyết, phương pháp, quá trình xây dựng và đánh giá hệ thống AI Agent luật lao động.

- Website AI Agent hoàn chỉnh, hỗ trợ tra cứu, tính toán và soạn thảo văn bản theo pháp luật lao động Việt Nam, phục vụ cả NLĐ và NSDLĐ.

- Bộ dữ liệu và pipeline RAG (retrieval + metadata hiệu lực thời gian) đã được xây dựng và đánh giá.

- Module tính toán quyền lợi và module soạn thảo văn bản đã được kiểm thử độ chính xác.

- Demo trực tiếp hệ thống.

- File báo cáo cuối kỳ và slide thuyết trình.